Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.02.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 08:20 – 09:50 | Presentazioni clean code |
| 10:05 – 11:35 | Finito la pianificazione degli enigmi |
| 12:30 – 15:00 | Fatto gli activity diagram |
| 15:00 – 15:30 | Visto con Lorenzo le animazioni per il movimento |
| 15:30 – 15:45 | Parlato con il prof in vista dello sprint di settimana prossima |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il giocatore quando si muove si gira di 45°, risultando storto |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Vedere lo sprint con il prof |