Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.03.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 08:20 – 09:05 | Teoria Poker |
| 09:05 – 11:35 | Finita la generazione casuale del parkour |
| 12:30 -13:15 | Sprint |
| 13:15 – 15:00 | Iniziata e finita la generazione casuale della pedana con soluzione sul muro |
| 15:00 – 15:45 | Preparata la demo pratica per le swiss skills con Lorenzo |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| I blocchi soluzione sul muro non si vedevano, li abbiamo tirati fuori di 0.1 così si vedono |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la generazione degli altri enigmi |