Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.03.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 08.20 – 9.50 | - Aiutato Lorenzo con il merge del Branch “Aplicativo” sul “Main”  - Aggiunta la diminuzione della vita quando si cade  - Modificata fa funzione di perdita di vita inglobando quella di controllo per l’azzeramento di essa |
| 10.25 – 11.35 | - Aiutato Lorenzo a sistemare alcuni documenti  - Sistemati dei problemi sui portali  - Aiutato Kamil con l’enigma delle pedane invisibili  - sistemati dei problemi con i teletrasporti.  - Iniziato a sistemare il restart |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Avrei dovuto generare le stanze casualmente ma mi sono concentrato più nel sistemare le cose già fatte e aiutare i membri del team. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Generazione di un enigma |