Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 07.05.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 08.20 – 9.50 | - Riunione veloce per discutere dei feedback del Tinerd  - Aggiunto il feedback sonoro quando si prende un hit  - Aiutato Sebastiano con il server produttivo per il backend |
| 10.05 – 11.35 | - Aggiunto feedback visivo quando si prende danno  - Modificato i crediti  - Aiutato kamil con lo score  - Aggiunta la GUI di vittoria  - Aiutato Lorenzo con la parte grafica |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare con i crediti e finire di aggiungere i feedback del Tinerd |